《智妍的自我提升计划》管理结构总览

版本：v1.0（自动生成）

目标：让项目管理“可看见、可执行、可追责、可收官”。

一、组织命名与定位

1）中枢院（主会话）

- 角色：总负责人 / 决策中枢

- 职责：项目主线推进、关键决策、阶段封版与切换、质量兜底。

- 权限：可拍板高风险/主线事项。

2）尚书局（子会话）

- 角色：日常执行与事务承接

- 职责：杂项处理、轻量执行、材料整理、可执行建议产出。

- 边界：不对高风险或主线关键事项独立拍板。

二、三省六部制映射（项目化）

三省（治理层）

- 中书（规划）：目标拆解、路线规划、轮次任务定义

- 门下（审校）：规则校验、门禁检查、风险拦截

- 尚书（执行）：任务调度、产物落地、进度推进

六部（执行域）

- 吏部：角色与会话分工

- 户部：资源与节奏（时间/同步/计数）

- 礼部：沟通规范（降噪策略）

- 兵部：应急策略（阻塞、异常）

- 刑部：审计与证据链

- 工部：脚本、文档、自动化工具落地

三、当前阶段状态（截至当前）

1）Phase A：已完成。

2）Phase B：进行中（R06 主轮次）。

3）规则：R06 到第 30 轮直接封版，进入下一阶段。

四、执行规则（已拍板）

1）推进节奏：每次 1-2 个可验证增量。

2）同步策略：每推进 5 轮统一做一次双端同步（Git 提交+推送）。

3）汇报策略：默认静默，仅在大轮次完成/封版/阶段切换或阻塞异常时汇报。

4）硬目标：5 天内完成全项目收官（融合收尾，不做无意义细分）。

五、标准运行流程（SOP）

1. 复核上轮进度与未完成清单

2. 执行 1-2 个增量

3. 产物落地（文件/证据）

4. 更新轮次台账

5. 计数并判断是否触发 5 轮同步

6. 若触发则统一同步并记录同步点

六、证据链与验收口径

核心验收指标：strictPreflightCoverage / compatFallbackRatio / unknownEventTypeCount / pass(allPass)

证据载体：reports/metrics/*.json, reports/rounds/*.md, reports/weekly/*.md, reports/sync/*

七、异常与阻塞上报格式

原因 + 影响范围 + 已尝试缓解 + 预计恢复时间（ETA）

八、收官定义（Definition of Done）

轮次目标完成且有证据；关键指标稳定；双端同步可追溯；复盘与能力跃迁总结完成；下一阶段交接完成。

九、管理者使用建议

你只需盯三件事：轮次是否按计划收口、同步是否按5轮执行、是否有阻塞异常即时上报。